| 福建省发展和改革委员会 |  |
| --- | --- |
| 福建省社会管理综合治理委员会办公室 | 文件 |
| 福建省公安厅 |  |

（闽发改数字函〔2016〕609号）

- 福建省发展和改革委员会 福建省社会管理综合治理委员会办公室 福建省公安厅关于印发《福建省公共安全视频监控建设联网

- 应用工作实施方案》的函

各设区市政府、平潭综合实验区管委会，省有关单位：

根据省政府要求，按照国家发展改革委等九部委《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》、《国家公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划方案》、《福建省公共安全技术防范管理办法》（省政府令第163号）和视频图像信息联网建设相关国家标准技术规范，省发改委、省综治办、省公安厅共同组织编制了《福建省公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案》，现予印发，请认真组织实施。

福建省发展和改革委员会 福建省社会管理综合治理委员会办公室

福建省公安厅

2016年10月31日

福建省公共安全视频监控建设联网应用

工作实施方案

福建省发展和改革委员会 福建省社会管理综合治理委员会办公室

福建省公安厅

2016年10月

目  录

一、现状与需求	1

（一） 总体情况	1

（二） 需求分析	3

二、实施原则	4

三、工作目标和主要任务	5

（一） 工作目标	5

（二） 主要任务	6

四、进度安排	10

（一）2016年任务进度	10

（二）2017年任务进度	12

（三）2018-2020年任务进度	12

五、保障措施	13

（一）建立协调工作机制	13

（二）明确职责分工	14

（三）强化依法管理	15

（四）建立保障机制	16

（五）加强管理应用	16

（六）完善考核制度	16

附件1.	18

附件2.	26

根据国家发展改革委等九部委《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号，以下简称《若干意见》）、《加强公共安全视频监控建设联网应用工作方案（2015-2020）》（发改办高技〔2015〕2056号,以下简称《工作方案》）、《公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划方案》、《福建省公共安全技术防范管理办法》（省政府令第163号）和视频图像信息联网建设相关国家、行业标准，结合我省实际，制定本实施方案。

- 一、现状与需求

福建省陆域面积12.4万平方公里，2015年，全省总人口3839万人，GDP 25979.8亿元、财政收入4143.7亿元，辖9个设区市、1个综合实验区，88个县（市、区、开发区）。近年来，我省各级党委、政府认真贯彻党中央、国务院有关加强社会治安防控工作的要求，将公共安全视频图像建设联网应用项目持续纳入“为民办实事”、平安城市项目进行建设。根据“党政领导、综治牵头、公安负责、部门配合、社会参与”工作格局要求，省市公安机关按照“统一规划、统一标准、分级建设、分级管理、分级维护”的原则，立足“规划、建设、运维、管理、培训、应用”，大力推进公共安全视频监控建设联网应用工作。

- 总体情况

1.视频监控共享平台建设。2015年依托省电子政务外网专用网络区虚拟主干通道，实现省市两级视频监控共享平台（以下简称共享平台）互联互通，实现了全省9个设区市、1个综合实验区、88个县（市、区、开发区）共享平台统一标准建设、统一联网、统一汇聚调度。全省共享平台已具备百万数量级的视频图像资源的汇聚、调度能力，实现了所有联网的视频资源向公安部视频监控联网平台推送。省级共享平台与省政府应急指挥中心实现视频图像信息资源共享。

2.监控点位建设。截至2016年6月底，全省已建设一、二、三类视频监控点的摄像机43. 17万台，投入建设资金总额37.54亿元。覆盖重点单位、重点部位的一类视频监控点的摄像机15.23万台，其中高清摄像机7.59万台，摄像机完好率为96.99%。整合接入视频图像资源符合GB/T 28181国家标准要求，从省市两级视频图像信息共享平台接入公共安全视频资源7万多路。

一类监控点主要安装在重点公共区域，覆盖主要道路、重点区域、重点部位、重点场所等，通常由政府出资，以公安机关、综治组织为主建设、管理的监控摄像机。二类监控点主要指安装在重点行业、领域，以及覆盖次要部位、次要场所等监控摄像机，此类监控点按照“谁使用、谁安装”原则，由相关政府部门和企事业单位建设并管理。三类监控点主要安装在一般企事业单位、商户、居民社区或者住宅小区，以及覆盖一般部位、普通场所等监控摄像机，同样根据“谁使用、谁安装”原则，由相关政府部门和企事业单位建设和管理，相关视频信息主要以本地录像资料备查为主。

3.应用情况。2015年全省利用视频监控手段协助查破刑事案件19648起，协助查处治安案件31507 起，协助抓获违法犯罪嫌疑人16028人，与2014年相比均有大幅增长。视频巡逻、车辆布控、人像布控、视频监督等视频应用功能已普遍在全省公安指挥情报、治安、刑侦、交通、出入境管理、科技通信及警务督察等业务工作中运用，基本形成共享机制。公安机关视频平台具有视频浓缩等系列智能分析工具、贴近实战的全省视频侦查平台和以图搜车等系列智能工具模块。初步实现对接省公安厅“警务云”大数据中心、警务平台、警综平台、情报平台，实现“强度整合、高度共享、深度应用”。

4.存在问题。一是一些地方和单位视频监控系统建设不注重统筹规划，标准不统一，视频图像信息资源整合共享应用难度大。二是建设投入不足，经费保障有困难。三是视频监控图像信息运维和应用专业队伍普遍不足，影响和制约了建设联网应用工作的深入开展。

- 需求分析

1.全域覆盖需求。加强一、二类视频监控补点控面和提质升级总体布点规划和建设，推进三类公共安全视频监控建设，提升满足立体化社会治安防控需求的、支持综合智能研判的全域智能视频监控覆盖水平，实现通过视频图像对犯罪嫌疑人、嫌疑车辆精确定位、快速追踪的治安防控目标。

2.联网共享需求。推进二类公共安全视频监控点及城市社区、乡镇农村地区三类公共安全视频监控点建设联网，有共享需求单位协调建立共享机制。

3.深化应用需求。建立全省云架构、分布式视频图像存储系统与视频图像信息数据库，运用数据挖掘、人像比对、车辆识别、智能预警、无线射频、地理信息、北斗导航等现代技术，增强新技术在公共安全视频监控系统中的集成应用力度，全面提升全省公共安全视频监控智能化水平。

4.落实保障需求。建立政府职能部门间统筹规划、沟通协调制度，落实责任。完善建立公共安全视频监控建设联网、协调保障、监督应用、运维保障、专业队伍建设工作机制。

5.全程可控需求。建设公共安全视频监控系统联网应用的共享标准、安全防护标准和分层安全体系标准，在保证全网共享应用的同时，确保重要视频图像信息不失控，敏感视频图像信息不泄露。

- 二、实施原则

（一）统筹规划，整合资源。将视频监控联网项目纳入智慧城市、平安城市总体规划，统筹各地区、各部门相关建设需求，整合资源，依托电子政务外网建设公共安全视频传输专网和公共安全视频共享平台，实现统一领导、互联互通、信息共享。

（二）统一标准，安全可控。遵循统一的技术标准与建设规范，确保联网应用的可行性；区分涉密和非涉密信息，应用安全可控的技术和产品，确保信息安全。

（三）技术先进，有效实用。适应立体化社会治安防控体系建设需求，坚持高标准、智能化、立体化建设，新建和升级改造中原则上配置智能、高清的采集设备。建设先进的、智能化的运行平台；同时，在监控点部署上，结合实际，保证重点，突出智能，有效实用。

（四）按需联网，规范应用。按照维护公共安全的实际需要，推进公共安全视频监控系统联网应用工作，保障共建共享，科学规范。

- 三、工作目标和主要任务

认真贯彻落实《若干意见》、《工作方案》和省政府令第163号，结合我省开展平安城市、智慧城市建设、信息惠民、网格化社会服务管理系统建设的实际，围绕“雪亮工程”建设，提出全省推进重点公共区域和重点行业、领域的公共安全视频监控建设联网应用的工作目标和主要任务。

- 工作目标

至2020年，全省实现“全域覆盖、全网共享、全时应用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用的工作目标。

1.提高全省视频监控覆盖率。2016年计划新建一类监控点联网高清摄像机41225台。其中福州10000台、厦门2550台、漳州1514台、泉州10000台、莆田10700台、三明917台、南平830台、龙岩1180台、宁德2934台、平潭600台。到2020年建成一类监控点联网高清摄像机18.1万台。其中福州2.2万台、厦门1.8万台、漳州1.8万台、泉州4万台、莆田2万台、三明1.4万台、南平1万台、龙岩1万台、宁德2.5万台、平潭4千台。建成二类监控点联网摄像机20万台，完成确有必要联网的新建住宅小区、停车场等三类视频监控点接入。

2. 建成视频图像联网传输网络。依托电子政务外网建设视频共享专网，满足视频联网共享需求，完善全省视频感知信息采集功能。

3.实现视频图像共享。需要跨部门、跨区域共享的视频图像资源接入全省视频图像信息共享平台，实现全网共享。

4.探索视频图像资源开放开发应用。对接福建省视频能力服务公共平台，推动视频图像资源的社会化开发利用。

5.按实际联入共享平台的一类监控点总数的3%配齐视频专业队伍。

- 主要任务

1.实现全域覆盖

（1）按照全域覆盖要求落实布点规划设计。落实本行业、领域的主体建设责任，按照公共安全全域覆盖要求，根据不同区域、部位的社会治安风险等级，开展公共安全视频监控点布点规划；同一场所、同一监管对象的前端监控设备应实行基础资源共享设计，重点部位的监控点应配套建设智能感知和管控设备。由设区市公安局依托省政务空间信息云服务平台和全省警用地理信息系统（PGIS）平台，汇总本级公共安全视频监控点位规划。

（2）实现一类监控点全域智能联网覆盖。建设与立体化社会治安防控体系、城区网格化服务管理相配套的高清视频监控点、视频过人卡口点、视频过车卡口点，建设满足立体化社会治安防控需求的环省、环市、环县三道视频卡口防线，重点城区实现一类监控点全域智能覆盖。

（3）提高二类监控点全域联网覆盖水平。推动公共安全防范、反恐怖工作重点单位主体建设责任落实，逐步落实全省城市交通枢纽、公共交通工具、高铁沿线、加油（气）站、高速公路、医疗卫生、大中小学、金融、旅游景区、重点林区、文化广场、大型商场等公共安全区域、部位视频监控有效智能覆盖。

（4）加强三类监控点联网覆盖建设指导。进一步加强对全省一般企事业单位、商户、居民社区或住宅小区、农村乡镇（包括库区移民村）、车辆卡口点、停车场管理系统接入点等三类视频监控点建设的工作指导，不断提高新建住宅小区、农村乡镇公共区域视频监控联网覆盖率。

2.确保全网共享

（1）加强公共安全视频专网建设。开展省、市、县三级电子政务外网扩容工作，根据公共安全视频监控建设联网应用相关标准技术规范，依托政务外网专用网络区构建视频专网，联通省市县三级共享平台。新建视频资源原则上通过政务外网视频专网进行建设，并依托共享平台开展应用。现有各级各部门已建视频网络通过视频专网安全边界接入平台接入政务外网视频专网。

（2）完善建设全省共享平台。依托电子政务外网部署并完善省市县各级共享平台，整合接入各级一、二、三类公共安全视频监控资源，开发省市级视频图像信息数据库，建立视频图像信息共享运维管理系统，实现公共视频图像信息资源的汇聚与实时调用，满足政务部门社会管理对视频图像的共享需求。逐步对接综治视联网和各级综治中心（网格化服务管理信息平台）。开放平台接口，兼容符合国家标准的各类不同品牌视频监控系统和终端接入。

（3）建立健全视频图像信息共享机制。各部门已建的部门视频专网要加快改造整合接入所属层级共享平台，形成视频监控一张网。各部门应按统一的标准新建公共安全视频监控系统或监控点，并依托政务外网视频专网接入共享平台，实现视频资源高度共享和跨区域调用，不得重复建设共享平台。建立视频图像资源共享应用机制和安全使用审核制度，实现视频图像资源最大限度的共享共用，实现“一点登录、全网关联、自动采集、全员应用”。

（4）拓展社会单位视频图像资源接入共享平台工作。依托各级共享平台，推进公安、交通、住建、教育、卫生、旅游、园林等部门在停车场、楼宇周界、公园、校园、医院、社区等城市公共场所的公共安全视频监控信息接入共享，推进公安、交通、旅游、民航、铁路等部门在公路、铁路、车站、机场等交通设施场所的公共安全视频监控信息接入共享，推进气象、国土、林业、旅游、海洋渔业、水利、环保在森林、陆地、河流、海洋等自然资源环境的监控点接入共享。推进与行政执法平台信息共享，为建立执法全过程记录提供技术支撑。

3.实现综合智能应用

（1）推进公安业务领域应用。开展视频图像信息实战应用、综合管理系统建设。切实提高公安机关视频图像信息实战能力，支撑各部门、警种的差异化、专业化应用。将公共安全视频图像信息作为服务和支撑各项政府工作的基础信息资源，进一步深化在反恐维稳、指挥调度、治安防控、侦查破案、执法监督、消防等公安业务领域的应用，并探索建立视频图像信息数据流与部门、警种业务相融合的专业应用机制。争取开展省级公安机关视频图像信息解析中心建设。

（2）拓宽视频图像在各领域应用。推进视频图像在综治、城管、司法、社区、农村等城乡社会治理领域应用，在各地综治管理网格化中心开展视频巡控应用；在城市道路、普通公路、高速公路、铁路、民航、港口等交通领域应用；在环保、国土、农业、林业、水利、海洋渔业等生态建设与保护领域应用；在教育、卫生、民政、旅游等民生服务领域应用；在危化品生产、煤矿生产、食品药品等安全生产和质量监督领域应用；在危险源、能源、金融机构等重要安全场所的应用。

（3）加强集成创新与应用。运用数据挖掘、人像比对、车辆识别、智能预警、无线射频、地理信息、北斗导航等现代技术，在充分考虑技术成熟度的基础上，加大在公共安全视频监控系统中的集成应用力度，提高视频图像信息的综合应用水平。

（4）完善福建省视频能力服务公共平台。研发视频资源交换系统、监控接入系统、视频分发服务系统、视频服务接口、集成开发工具系统和运营管理系统等，提供视频二次开发、视频可控下载、分发加速等服务。引入社会资本投资，建立按照使用量和价格进行分期购买服务的视频能力服务模式。在严格依法、严格审批、安全可控的前提下，探索省级共享平台与省视频能力服务公共平台对接，研究视频图像信息资源的社会化开发和管理模式。

4.落实全程可控

（1）建立健全视频监控安全体系。建立视频监控基础设施及视频图像信息的安全认证系统，落实视频监控系统容灾、数据备份等安全技术措施，加强网络安全传输、系统安全保障、重要信息安全管理等技术手段建设，完善视频图像共享应用和安全审核机制。

（2）完善公安机关的安全认证、权限管理等制度。规范视频图像信息查看、调取、发布的权限和程序，对涉及敏感案事件的视频图像信息进行保密管理，并严格落实内部管理责任和倒查追究机制，实现重要视频图像信息的可信传递和安全可控。在涉及国家安全的特殊领域开展公共安全视频监控建设应用工作，执行安全准入机制。

（3）强化公共安全视频数据质量监测。建立联网视频图像质量自动监测评价手段，依法加强重点公共区域和重点行业、领域公共安全视频监控系统的建设、联网和信息使用的监督检查指导，保证共享平台视频图像完好率。建立各级视频图像信息质量考核奖惩机制，开发采集质量自动检测、布控信息实时预警和故障信息限时通报功能模块，确保视频监控系统及前端设备数据信息准确、鲜活。推进模拟视频监控高清化改造，提升监控图像质量。

- 四、进度安排

- （一）2016年任务进度

1.由省综治办牵头，成立省级跨部门协调工作组，召开各视频应用部门工作会议，明确各成员单位部门负责人和联络员，建立沟通协调机制，明确任务分工，完成我省公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案编制。

2.宣传贯彻公共安全视频监控建设联网应用系列行业、国家标准。推动信息惠民、科技惠民政策中涉及公共安全视频监控应用的试点工作。进一步深化相关技术在公共安全视频监控系统中的应用，提升视频智能分析应用水平。

3.县级以上地方各级党委和人民政府应成立地方公共安全视频监控建设联网应用的工作领导机构，明确责任单位，具体负责部门，将公共安全视频监控建设联网应用工作纳入本地区经济社会发展和城乡规划，系统建设联网维护纳入城市公共基础设施管理。

4.各成员单位按照标准规范要求，制定本行业、领域具体落实的实施方案，并于2016年12月30日前报省级协调工作组（省综治办、省发改委、省公安厅）。2017年起，每年1月份向省级协调工作组（省综治办、省发改委、省公安厅）汇总上报上一年度本地区公共安全视频监控建设联网应用工作情况。相关项目报省级协调小组办公室备案。

5.加强安全防范系统安装维护员和安全防范设计评估工程技术人员职业培训管理，研究建立公共安全视频监控工作考核指标体系，将公共安全视频监控工作纳入综治工作（平安建设）考评体系，并组织实施。设区市政府出台重点公共区域视频监控系统运维办法，按照城市公共基础设施进行管理，将其纳入政府年度预算。

6.编制完成公安机关视频图像信息应用的有关技术规范，完成基于电子政务外网的视频共享平台接入规范。

7.建立重点行业、领域视频监控系统的属地管理、运维保障、资金投入等制度；建立重点公共区域和重点行业、领域视频监控系统备案监管制度及日常管理机制，采用认证和检测等方式确保产品、系统质量可靠和安全可控。

8.建立视频图像资源共享应用机制和安全使用审核机制，基本建成视频监控、智能交通等智能化视频图像信息采集渠道；制定公共安全视频监控安全防护体系相关技术文件，宣贯国家标准，完成相关地方标准的制订工作。

9.推进城乡社区视频监控系统建设，组织市、县（区）开展视频监控建设联网应用试点，总结试点建设、运行模式和工作经验；出台规范住宅小区技防系统建设的地方标准，新建住宅小区公共区域视频监控覆盖率达到100%。

10.根据涉及国家安全的特殊领域公共安全视频监控建设应用的工作机制，开展相关监督管理工作。

11.推进全省风景名胜区、自然遗产保护区视频监控系统建设，实现重点行业、领域的重要部位视频监控覆盖率达到80%。推动高速公路、医疗卫生、大中小学、金融、中石油、中石化等重点单位公共安全视频监控图像资源联网接入共享平台。

- （二）2017年任务进度

1.在全省逐步推广视频监控建设联网应用试点经验，县级以上地方各级人民政府建成或完善本级公共安全视频图像信息共享平台，实现跨地区、跨部门视频图像信息的联网应用，视频信息存储时限至少达到1个月，重点区域和重要部位视频信息存储期限为3个月。

2.建立完善安全认证、权限管理等制度，建立视频监控基础设施及视频图像信息安全认证系统，建立、完善全省公共安全视频监控系统安全防护技术措施和管理机制。

3. 前端摄像机“一机一档”建档率及点位地理信息标注率达到100%。

4. 一类视频监控点视频监控覆盖率100%、新建高清摄像机比例达到100%，一类视频监控点和公安机关自建的其他视频监控系统联网率达到100%。

5.重点公共区域的视频监控覆盖率达到100%、视频监控联网率达到80%、视频监控摄像机完好率达到98%、新建视频监控高清摄像机比例达到100%。

6.完成政务外网扩容建设，建立政务外网视频边界接入平台。

- （三）2018-2020年任务进度

1.建立省级公共安全视频图像数据处理分析中心，建成基本满足实战应用需求的视频图像信息智能化实战服务功能模块，推进视频图像信息深度应用。力争实现分类对视频监控摄像机进行标识，细化统计内容。

2.到2018年，实现城市道路交叉口、重要道路节点，案件高发区域道路等重点公共区域智能视频监控的全域覆盖。至2019年，实现学校、医疗机构、大型商场、旅游景区、文化广场、住宅小区等人员密集场所的公共安全视频监控点接入共享平台。

3.到2020年，实现本地区重点行业、领域的重要部位视频监控覆盖率达到100%，视频监控联网率达到100%，视频监控摄像机完好率达到95%，新建视频监控高清摄像机比例达到100%。符合条件的住宅小区公共区域视频监控覆盖率达到100%。

- 五、保障措施

- （一）建立协调工作机制

按照“党政领导、综治牵头、公安负责、部门配合、社会参与”的工作格局，积极争取党委政府的重视支持，把公共安全视频监控建设联网应用工作作为社会建设、民生建设的重要内容，纳入本地经济社会发展总体规划。建立省公共安全视频监控建设联网应用跨部门协调工作制度。协调工作组组长由省委政法委（省综治办）领导担任，副组长由省发改委、省公安厅分管领导担任，省经信委、卫计委、国资委、法制办、民政厅、教育厅、公安厅、安全厅、司法厅、财政厅、国土厅、环保厅、住建厅、交通运输厅、农业厅、林业厅、水利厅、海洋渔业厅、商务厅、民族宗教厅、文化厅、工商局、新闻出版广电局、旅游局、通信管理局、质监局、安监局、煤监局、食品药品监管局、人防办、经济信息中心、森林总队、南昌铁路局福州办事处、中国民航福建监督管理局、人民银行福州中心支行、银监会福建监管局、证监会福建监管局、保监会福建监管局、中国工商银行福建分行、中国农业银行福建分行、中国建设银行福建分行、中国银行福建分行、福建兴业银行、农信社、省电子信息集团、省广电网络集团、国网福建省电力公司、中国电信福建公司、中国移动福建公司、中国联通福建公司、中石油福建公司、中石化福建公司等单位分管领导为成员。协调工作组下设办公室，省综治办四室领导兼任办公室主任，省公安厅科技通信处负责日常工作，各成员单位参照建立相应的领导协调机构，明确具体承办部门及责任人，确保按期完成任务。

- （二）明确职责分工

公共安全视频监控建设联网应用工作是一项综合性系统性工程，有关职能部门要各司其职、密切配合、齐抓共管、形成合力。各级综治委要做好组织指导、沟通协调、监督、检查、考核、推动工作；发展改革部门要做好有关项目论证、审批和资金安排工作，对不符合联网共享等标准要求的项目不予立项；公安机关要具体抓好规划、建设、管理、应用、指导、培训工作；对建设达不到要求和不符合质量、技术要求的，公安机关应依法督促整改；财政部门要保障公共安全视频监控系统建设、联网、线路租用、运行维护的经费投入，对不符合联网共享等标准要求的项目不予批准经费；城建部门要从规划设计开始把关，推进建设手续的审批前置工作，确保视频监控等技防系统与主体工程同规划、同设计、同施工。对按规定应建设而无视频监控建设计划的项目，城建部门不办理建设审批手续；教育、交通运输、安全生产监督、质量技术监督等行政主管部门依法履行公共安全视频监控系统建设、管理等方面相关工作职责；供电、电信等单位应当配合做好公共安全视频监控系统的电力、通信保障等相关工作；其他相关职能部门要抓好本行业、本系统公共安全视频监控系统建设的规划和实施。各级综治办要牵头建立公共安全视频监控建设联网应用工作协调机制，明确单位责任部门和责任人，定期研究解决重大问题，制定相关配套措施，加强工作督促指导。

- （三）强化依法管理

各级公安机关通过推动社会公共安全技术防范执法工作，积极宣贯实施《福建省公共安全技术防范管理办法》（省政府令第163号），严格执行《福建省公安机关公共安全技术防范管理实施细则》（闽公综〔2015〕284号），推动公共安全视频监控建设联网应用工作。按照国家标准GB/T 28181的要求，统一联网标准、共享机制，实现“数字化、高清化、智能化”建设联网应用。一要科学规划。要学习借鉴成功建设经验，深入开展细致的调研工作，统一部署、合理规划、长远考虑、适度超前，科学制定符合本地实际需要的建设规划和实施方案，防止低水平重复建设。二要严格论证。各单位制定的建设规划和实施方案，必须组织相关部门和技术专家进行论证，从源头上把好工程建设的技术关、标准关，确保系统建成后能“互联互通、可用管用”，不能实现联网共享的项目坚决不能上马。总体建设规划和方案在没有按照程序论证和核准的，决不允许实施。三要抓好验收。视频监控系统在竣工使用前，建设单位组织相关部门和技术专家按照国家、行业及地方标准进行验收，未经验收或验收不合格的，一律不得投入使用。

- （四）建立保障机制

坚持政府投入与社会投资并重，充分利用社会资源。各级政府要把公共安全视频监控系统建设和维护经费列入地方财政预算，各级财政部门要加大对视频监控系统建设联网和运行维护资金的支持力度，保障建设项目顺利实施。按照“属地管理”、“谁主管、谁负责”、“谁出资、谁受益”的原则，综治部门、公安机关共同督促有关单位、行业部门做好内部区域视频监控系统建设，鼓励有条件的企事业单位积极履行社会责任，承担本单位周边区域视频监控系统建设任务。宣传引导群众积极安装视频监控设备并应用安全技术防范设施，帮助其提高自身安全技术防范能力。

- （五）加强管理应用

各地要着眼于完善立体化社会治安防控体系，着力抓好视频监控系统应用机制配套建设，建立高效合理的视频监控系统运维管理体系，科学设置运维管理机构及队伍。明确监看队伍、处置队伍和设备维护队伍的职责任务，建立健全值班、台账、保密等规章制度，严明工作纪律，强化业务培训，使各级各类视频监控系统工作人员熟练掌握实用技能，真正实现人机结合，切实发挥实战效能，不断提高社会面治安管控能力。

- （六）完善考核制度

省综治办将公共安全视频监控建设联网应用列入年度综治考评内容。各地要建立健全考核制度，把公共安全视频监控建设联网应用纳入社会治安综合治理目标管理考核体系，将考核结果作为评选综治工作（平安建设）先进单位的重要条件，加大检查考核力度，对未按期完成建设任务因治安防控不力引发重大案事件的地区和部门，予以通报、约谈、挂牌督办直至 “一票否决”，并实行责任倒查。

附件：1.全省公共安全视频监控建设联网应用工作任务分解表

2.视频监控建设联网应用工作依据标准和文件目录

- 附件1.

全省公共安全视频监控建设联网应用工作任务分解表

|  | 事 项 | 责任单位 | 任务要求及时限 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 各部门根据不同区域、部位的社会治安风险等级，明确安全防护级别和视频图像信息属性类别，按照职能分工，指导、推进重点行业、领域的公共安全视频监控系统建设。 | 省发改委、省综治办、公安厅、经信委、卫计委、国资委、法制办、民政厅、教育厅、安全厅、司法厅、国土厅、环保厅、住建厅、交通运输厅、农业厅、林业厅、水利厅、海洋渔业厅、商务厅、民族宗教厅、文化厅、工商局、新闻出版广电局、旅游局、通信管理局、质监局、安监局、煤监局、食品药品监管局、新闻出版广电局、人防办、森林总队、南昌铁路局福州办事处、中国民航福建监督管理局、人民银行福州中心支行、中国工商银行福建分行、中国农业银行福建分行、银监会福建监管局、证监会福建监管局、保监会福建监管局、中国建设银行福建分行、中国银行福建分行、福建兴业银行、农信社、省电子信息集团、省广电网络集团、国网福建省电力公司、中国电信福建公司、中国移动福建公司、中国联通福建公司，中石化福建省公司、中石油福建省公司等单位 | 1.2016年底前，相关部门按照标准规范要求，制定本行业、领域具体落实的实施方案。重点行业、领域的重要部位视频监控覆盖率达到80%。 2.到2018年,重点行业、领域的重要部位视频监控覆盖率达到100%。 |
|  | 加强一类监控点全域智能布点规划建设。根据公共安全视频监控建设联网应用相关标准技术规范，按照“点、线、格、块、圈”相结合的全域智能覆盖的监控点布点规则。满足城镇道路交叉口无死角，主要道路关键节点无盲区，人员密集区无遗漏，以及要害部位、案件高发区域、治安复杂场所主要出入口全域智能覆盖的要求，对道路交叉口、重要道路节点、案件高发区域等重点公共区域的监控点进行统一的全域智能覆盖布点规划设计、建设，所有一类监控点必需实现共享。 | 省市县各级综治、公安部门牵头，各有关部门负责 | 1.2016年底前，完成辖区公共安全视频监控布点规划、论证工作。 2.力争到2017年底，一类视频监控点视频监控覆盖率、联网率和新建高清摄像机比例达到100%，摄像机完好率达到98%。 |
|  | 指导一般企事业单位、商户根据自身安全防范需求开展视频监控建设。加大城乡接合部、农村（包括库区移民村）公共区域、重点林区、风景名胜区、自然遗产保护区视频监控建设力度，逐步实现城乡视频监控一体化。 | 省市县各级综治、公安、住房城乡建设、林业、旅游、文化、民政、测绘、移民开发部门 | 1.2016年底前，推进全省风景名胜区、自然遗产保护区视频监控系统建设。 2.2016年底前，组织开展视频监控建设联网应用工作试点。 3.2016年底前，完成试点工作情况总结，总结建设、运行模式和工作经验。 4.2017年起，在全省逐步推广视频监控建设联网应用试点工作经验。 5.鼓励一般企事业单位、商户自愿申请，由当地公安机关将依法自建的重要公共安全视频监控点按照公共安全视频监控建设联网应用相关标准技术规范接入当地公共安全共享平台。 |
|  | 推进城乡社区、住宅小区、地下管廊在新建、改建、扩建过程中开展视频监控系统建设，完善已建成的视频监控系统，进一步加强群众自身防范能力。 | 省市县各级综治、公安、住房城乡建设、质监、民政部门 | 1.2016年底前，推进地下管廊视频监控系统建设，提高管理维护水平；出台住宅小区技防系统地方标准，推进城乡社区视频监控系统建设。 2.2016年底前，新建住宅小区公共区域视频监控覆盖率达到100% 。 3.2020 年，住宅小区公共区域视频监控覆盖率达到100% 。4.省市县公安机关调研年度需接入本级共享平台的公共安全视频资源数量，编制相应的公共安全视频建设联网应用项目的建设方案和 经费预算，当地发改、财政部门做好建设联网应用项目的审核审批和经费下达工作。 |
|  | 规范建设全省公共安全视频专网暨视频感知接入网，统一建设视频专网。 | 省市县三级公安、政务外网管理部门、各前端视频监控承建单位 | 1. 2016年底前，省公安厅会同省经济信息中心完成视频专网设计，制定视频感知接入规范。 2.2016年底前，基本建成视频监控、智能交通等智能化视频图像信息采集渠道。完成基于电子政务外网联通各级视频专网。 |
|  | 建设完善公共安全监控联网平台、共享平台。 | 省市县三级公安、综治、政务外网管理部门 | 1.2017 年底前，县级以上地方各级人民政府依托公安机关、综治中心或政府有关部门共享平台，建立本级公共安全共享平台，实现跨地区、跨部门视频图像信息的联网应用。 2. 省公安厅、设区市公安局根据公共安全视频监控建设联网应用相关标准技术规范，2018年，完成视频图像信息数据库建设。 |
|  | 开展社会单位视频图像资源平台对接福建省联网平台、共享平台 | 公安、广电、交通、教育、安监、卫生、金融、通信等部门 | 重点接入通信、广电、交通、教育、安监、卫生、金融等重要行业、部门的视频图像资源平台 |
|  | 建立视频图像资源共享应用机制和安全使用审核制度，实现视频图像资源最大限度的共享共用。 | 省公安厅负责 | 1.2016 年底前，建立视频图像共享应用和安全使用审核机制。 2.2017 年底前，本地区的重点公共区域视频监控联网率达到100% ，重点行业、领域涉及公共区域的视频图像资源联网率达到80% 。 3.2020 年，本地区的重点行业、领域涉及公共区域的视频图像源联网率达到100%。 |
|  | 建立公共安全视频监控建设联网应用的标准化体系。 | 省信息化标准化委员会牵头，省公安厅负责，省安全厅、省电子信息集团等有关部门参与 | 2016年底前，开展公共安全视频监控建设联网应用的相关标准宣贯工作。 |
|  | 完善共享平台与福建省视频能力服务公共平台对接方式 | 省电子信息集团、省公安厅 | 2016年底，完善共享平台与能力服务公共平台对接方式。 |
|  | 拓宽应用领域，逐步开展视频图像信息在城乡社会治理、智能交通、服务民生、生态建设与保护等领域的试点应用，为社会和群众提供更多更好地服务。 | 省发改委（省数字办）、综治、公安、交通、科技、教育、卫生、农业、林业、海洋渔业等省市县各级各有关部门 | 继续推进从2015 年8 月起开展的信息惠民政策中涉及公共安全视频监控应用的试点工作。 |
|  | 以联网平台为依托，开展省、市、县三级公安机关视频图像信息实战应用综合管理功能模块建设。 | 省公安厅、设区市公安局 | 2018年底前，建成基本满足实战应用需求的视频图像实战应用系统。 |
|  | 运用数据挖掘、人像比对、车辆识别、智能预警、无线射频、地理信息、北斗导航等现代技术，在充分考虑技术成熟度的基础上，加大在公共安全视频监控系统中的集成应用力度，提高视频图像信息的综合应用水平。 | 省公安厅、科技厅、省电子信息集团等有关部门、设区市政府相关部门 | 1.进一步深化相关技术在公共安全视频监控系统中的应用，提升智能分析应用水平。 2.2018 年底前，争取建立省级公共安全视频图像数据处理分析中心，推进视频图像信息深度应用。 |
|  | 建立完善公安机关的安全认证、权限管理等制度。 | 省公安厅、设区市公安局 | 力争2017年底前，建立完善的安全认证、权限管理等制度。 |
|  | 建立视频监控基础设施及视频图像信息的安全认证系统 | 省公安厅、设区市公安局 | 力争2017年底前，建立视频监控基础设施及视频图像信息的安全认证系统。 |
|  | 加强网络安全传输、系统安全保障、重要信息安全管理等技术手段建设，提升公共安全视频监控系统安全防护能力。 | 省发改委（省数字办）、公安厅负责，各地区、各部门参与 | 1.2016年底前，制定公共安全视频监控安全防护体系相关技术文件。 2.2017年起，建立、完善全省公共安全视频监控系统的安全防护技术措施和管理机制。 |
|  | 在涉及国家安全的特殊领域开展公共安全视频监控建设应用工作，要建立安全准入机制。 | 省安全厅负责，省公安厅、司法厅等有关部门参与 | 2016年起，根据涉及国家安全的特殊领域公共安全视频监控建设应用的工作机制，开展相关监督管理工作。 |
|  | 强化公共安全视频信息数据质量。 | 省公安厅、设区市公安局，其他同第1条责任单位 | 1.根据公共安全视频监控建设联网应用相关标准技术规范，力争到2017年底，一类视频监控点和公安机关自建的其他视频监控系统联网率达到100%，前端摄像机“一机一档”建档率及点位地理信息标注率达到100%。摄像机完好率90%。 2.到2020年，二类视频监控点和确有必要联网接入的三类视频监控点联网率达到100%，基础信息建档率达到100%。摄像机完好率90%。 |
|  | 建立省级层面跨部门工作机制，定期研究解决重大问题，监督指导工作落实。 | 同第1条责任单位 | 1.2016年底前，由省综治办、发改委、公安厅共同成立省级协调工作组，并召集各视频应用部门召开一次工作会议，明确各部门责任人，建立沟通协调机制。省综治办负责相关工作的协调、督导、推动、考评。 2. 各视频应用部门持续推进职责范围内的视频监控建设联网应用工作。 |
|  | 完善公共安全视频监控工作考评机制。 | 省综治办牵头，省公安厅配合，各地区、各部门参与 | 2016年底前，研究建立公共安全视频监控工作考核指标体系，将公共安全视频监控工作纳入综治工作(平安建设)考评体系，并组织实施。 |
|  | 建立地方公共安全视频监控建设联网应用工作领导体系。 | 县级以上地方各级党委和政府相关部门负责 | 2016年底，推动县级以上地方各级党委和人民政府成立地方公共安全视频监控建设联网应用的工作领导机构。 |
|  | 将公共安全视频监控建设联网应用工作纳入本地区经济社会发展和城乡规划，编制本地区公共安全视频监控建设联网应用相关项目方案，保障经费落实，建立定期报告制度。 | 各设区市政府、平潭综合实验区管委会 | 1.2016年 底前，推动本级政府将公共安全视频监控建设联网应用工作纳入本地区经济社会发展和城乡规划。 2.2017年起，每年1月份向省级协调工作组汇总上报上一年度本地区公共安全视频监控工作情况。相关项目报省级协调小组备案。 3.2017年底前，本地区重点行业、领域的重要部位视频监控覆盖率达到80% ，重点公共区域的视频监控覆盖率和新建高清摄像机比例达到100%。 4.2020年，本地区重点行业、领域的重要部位视频监控覆盖率达到100%。 |
|  | 建立公共安全视频监控系统建设监管体系，发挥监理、检测、认证等第三方专业机构的作用，创新专业运维服务机制。 | 省公安厅、各设区市政府、平潭综合实验区管委会 | 1.2016 年底前，建立重点公共区域和重点行业、领域视频监控系统备案监管制度及日常管理机制，采用认证和检测等方式确保产品、系统质量可靠和安全可控。 2.2016 年底前，推动设区市政府出台重点公共区域视频监控系统运维办法，将其纳入政府年度预算，并按照城市公共基础设施进行管理。 3.2017 年底前，本地区的重点公共区域安装的视频监控摄像机完好率达到98% 。 |
|  | 严格落实重点行业、领域视频监控系统的属地管理职责，支持公共安全视频监控联网共享，谁建设、谁管理、谁维护。 | 同第1条责任单位 | 1.2016 年底前，建立重点行业、领域视频监控系统的属地管理、运维保障、资金投入等制度。 2.2020 年，本地区的重点行业、领域安装的涉及公共区域的视频监控摄像机完好率达到95% 。 |
|  | 建立专业队伍保障机制。 | 各级公安、人社部门 | 1.2016 年起，加强安全防范系统安装维护员和安全防范设计评估工程技术人员职业培训管理。 2.2016 年起，各部门按需建立公共安全视频监控工作队伍，逐年增加人员，至2020年要到达一类监控点总数的3%视频专业人员。 |

附件2.

视频监控建设联网应用工作

依据标准和文件目录

1.《视频图像文字标注规范》(GA/T 751-2008)

2.《城市警用地理信息分类与代码》(GA/T 491-2004)

3.《城市警用地理信息图形符号》(GA/T 492-2004)

4.《城市警用地理信息系统建设规范》(GA/T 493-2004)

5.《城市警用地理信息专题图与地图版式》(GA/T 531-2005)

6.《安全防范监控数字音视频编解码技术要求》（GB/T 25724-2010）

7.《安防监控视频实时智能分析设备技术要求》（GB/T 30147-2013）

8.《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）

9.《公安视频图像信息应用系统》系列标准

10.《公安视频图像分析系统》系列标准

11.《数字高清视频监控系统技术规范》（DB35/T 1247-2012）

12.《关于加强社会治安防控体系建设的意见》

13.《2015年全国综治(平安中国建设)工作要点》

14．《公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划方案》

15.《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）

16.《公安部关于印发<关于进一步加强公安机关视频图像信息应用工作的意见>的通知》（公通字〔2015〕4号）

17.《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作方案（2015-2020年）的通知》（发改办高技〔2015〕2056号）

18.《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信〔2012〕11号）

19.《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》（公科信〔2012〕73号）

20.《福建省公共安全技术防范管理办法》（福建省人民政府令第163号）

21.《全省公共安全视频专网技术规范》

22.《公共安全视频专网接入技术指导意见书》

抄送：省政府办公厅。